## Slide 1
MoneyMa
กลยุทธ์โปรดักและการขาย ไตรมาส 4 / 2026
ปลดล็อกการขาย · วางโครงสร้างราคาใหม่ · โปรโมชัน ลด 20% เดือนแรก และ 40% รายปี
เติบโตด้วยช่องทาง organic งบประมาณ 0 บาท
17 สิงหาคม 2026 · ตลาดหลัก: ไทย · ทดสอบ: สิงคโปร์ + เวียดนาม
Notes: เอกสารประกอบ: 01 กลยุทธ์ · 02 สเปกงานเทคนิค · 03 ก๊อปปี้การตลาด

## Slide 2
สถานการณ์
ของพร้อมแล้ว แต่ยังขายไม่ได้สักบาท
v2.1.1 อยู่บน Open testing 172 ประเทศตั้งแต่ 1 ส.ค. — ยังไม่ขึ้น production
1
แอปยังไม่ขึ้น production
ไม่มีฟังก์ชันลบบัญชีในแอป ซึ่ง Google
บังคับสำหรับแอปที่มีสมาชิก ต้องออก vc17
2
ระบบจ่ายเงินยังไม่ทำงาน
RevenueCat ยังใช้คีย์ placeholder และ
NATIVE_BILLING_READY ยังเป็น false ใน 5 ไฟล์
3
Free tier กั้นผิดจุด
แจกสแกน AI ฟรี 300 ครั้ง/เดือน
แต่จำกัดการบันทึกที่ 50 รายการ/เดือน
เหลือเวลา 6 สัปดาห์
ถ้า vc17 ไม่ขึ้น production ภายใน 15 ก.ย. จะไม่มีโปรโมชันไตรมาส 4
แผนสำรอง: เลื่อนโปรเป็น 1 พ.ย. – 31 ม.ค. ซึ่งคาบช่วงปีใหม่ที่คนไทยค้นหาแอปการเงินสูงสุดของปี
Notes: สามข้อนี้บล็อกทุกอย่างในเอกสาร ต้องปิดให้จบก่อนกลางกันยายน

## Slide 3
ตำแหน่ง
เลิกแข่งในสนามที่แพ้อยู่แล้ว
สนามที่ห้ามลง
"แอปบันทึกรายรับรายจ่าย" — มีของฟรีเต็มตลาด
Money Manager · Piggipo · MoneyNote · Weple · Household
สนามที่ชนะได้
"สลิปโอนเงิน = รายการในบัญชีทันที"
คู่แข่งไทยแทบไม่มีใครอ่านสลิปไทยได้ดี ตัวที่มีก็กั้นไว้ใน premium
โอนเสร็จ ถ่ายสลิป จบ
MoneyMa อ่านยอดกับวันที่ให้เอง — ไม่ต้องพิมพ์ ไม่ต้องผูกบัญชีธนาคาร
สแกนสลิปไทย
จุดต่างจริงเพียงหนึ่งเดียว
ใช้เป็นหัวหอกในทุกคอนเทนต์
ไม่ผูกบัญชีธนาคาร
ในตลาดที่คนกลัวแอปดูดเงิน
นี่คือจุดขาย ไม่ใช่ข้อจำกัด
มือถือ + คอมพิวเตอร์
คู่แข่งเกือบทั้งหมดเป็น mobile-only
คนทำบัญชีร้านอยากได้จอใหญ่
ส่งออก Excel / PDF
ของจำเป็นสำหรับแม่ค้าและ
ฟรีแลนซ์ที่ต้องส่งนักบัญชี
Notes: ทุกคอนเทนต์ต้องเริ่มจากสลิป ไม่ใช่จากแดชบอร์ด

## Slide 4
ลูกค้า
เจาะกลุ่มที่ปิดการขายง่ายที่สุดก่อน
ไตรมาส 4 ทุ่มไปที่กลุ่มเดียว — แม่ค้าออนไลน์และฟรีแลนซ์
แม่ค้าออนไลน์ / ฟรีแลนซ์
เป้าหมายหลัก Q4
รับโอนวันละหลายสิบครั้ง ต้องสรุปยอด
และเก็บหลักฐานตอนยื่นภาษี
การส่งออกไฟล์คือของจำเป็น ไม่ใช่ของหรู
คอนเทนต์: "สรุปยอดขายทั้งเดือน ใน 3 นาที"
มนุษย์เงินเดือนเริ่มคุมเงิน
ตลาดใหญ่สุด
อยากรู้ว่าเงินหายไปไหน แต่ขี้เกียจพิมพ์
เคยลองจดแล้วเลิกภายใน 3 วัน
คอนเทนต์: "เงินเดือนหมดก่อนสิ้นเดือน"
คู่รัก / ครอบครัวแชร์ค่าใช้จ่าย
รอ Q1
ต้องการซิงก์ข้ามเครื่องและพื้นที่ร่วม
ยังไม่มีฟีเจอร์ shared workspace
ยังไม่ทำในไตรมาสนี้
Notes: แม่ค้าออนไลน์รวมตัวอยู่ในกลุ่ม Facebook ที่เข้าถึงได้ฟรี

## Slide 5
โมเดลรายได้
ย้ายกำแพงไปอยู่ตรงที่ผู้ใช้มีของจะเสีย
กำแพงต้องมาตอนสะสมคุณค่าไว้แล้ว ไม่ใช่ตอนยังไม่ได้อะไรเลย
ปัจจุบัน
บันทึกรายการ 50 / เดือน
งบประมาณ 1 หมวด
สแกน AI 300 / เดือน
ดูย้อนหลังไม่จำกัด
ชนเพดาน 50 รายการวันที่ 12 ตอนที่ยังไม่ทันเห็นคุณค่า
แล้วแจกจุดขายเดียวที่มีให้ฟรีถาวร
เสนอใหม่
บันทึกรายการ ไม่จำกัด
งบประมาณ 3 หมวด
สแกน AI 20 / เดือน
ดูย้อนหลัง 90 วัน
ไม่กั้นการสร้างนิสัย · กั้นตรงที่แปลงเป็นเงินได้จริง
และทำให้สแกนสลิปกลายเป็นเหตุผลที่ต้องจ่าย
วันที่ 1
สแกนครั้งแรก = ว้าว
วันที่ 20
สแกนครบ 20 — ตอนนี้ติดแล้ว
เดือนที่ 3
อยากดูย้อนหลัง + ส่งออก = จ่าย
Notes: ถ้าแก้ได้ข้อเดียว ให้เลือกลดสแกนฟรีเหลือ 20/เดือน

## Slide 6
ราคา
ปรับฐานราคาก่อน แล้ว 40% ถึงจะเป็น 40% จริง
ตัดแผน 6 เดือนออก เหลือรายเดือนกับรายปี — ต้องแก้ให้เสร็จก่อนขึ้น production เพราะหลังมีสมาชิกแล้ว Google ห้ามขึ้นราคา base plan
แผน
ราคาตั้ง
ราคาโปร Q4
ส่วนลด
เท่ากับ/เดือน
1 เดือน
฿99
฿79
20%
฿79
12 เดือน แนะนำ
฿1,188
฿713
40%
฿59
Lifetime
฿1,990
ไม่ลด
—
จ่ายครั้งเดียว
บันไดราคาที่ผู้ใช้เห็น
99 → 79 → 59
ตัดแผน 6 เดือนทิ้ง เหลือคำถามเดียว
Lifetime ทำหน้าที่ยึดราคา
฿1,990 = 2.8 ปี
เทียบราคาโปร 12 เดือน — ห้ามลด
ต้องกดเปิด/ปิดด้วยมือ
1 ต.ค. → 31 ธ.ค.
Play ไม่มีวันสิ้นสุดในตัว — ลืมปิด = ขายยาวข้ามปี
Notes: ราคาปัจจุบันในโค้ดคือ 99/990 — ถ้าไม่แก้ 990 เป็น 1,188 ราคาโปรจะดูถูกผิดปกติ และปีที่ 2 เด้ง +67%

## Slide 7
มาร์จิ้น
ยิ่งแผนยาว ยิ่งคุ้มที่จะให้สมัครผ่านเว็บ
ไทยยังเสียค่าธรรมเนียม Play 15% ตลอด Q4 — อัตราใหม่ 10% ถึง Rest of World 30 ก.ย. 2027
Chart: รายได้สุทธิต่อการสมัคร 1 ครั้ง (บาท)
| 1 เดือน | 12 เดือน
ผ่าน Google Play (หัก 15%) | 67.15 | 606.05
ผ่านเว็บ Stripe | 65.12 | 675.98
+฿70 ต่อคน
แผน 12 เดือนผ่านเว็บให้สุทธิมากกว่า Play 11.5%
นี่คือเหตุผลเชิงเงินที่ควรลงทุนกับ SEO และคอนเทนต์
ห้ามลิงก์ออกจากแอป
ผิดนโยบาย Play เสี่ยงถูกถอดแอป — การเปิดให้
ลิงก์ภายนอกยังใช้ได้แค่ UK / EEA / US ยังไม่ถึงไทย
แยกช่องให้ขาด
คนที่มาจากเว็บสมัครบนเว็บ
คนที่มาจากแอปจ่ายผ่าน Play
Notes: อัตรา 15% มาจากโปรแกรม first $1M ซึ่งครอบคลุมทั้ง subscription และ one-time

## Slide 8
การตลาด
หกช่องทาง งบประมาณศูนย์บาท
เรียงตามผลลัพธ์ต่อชั่วโมงที่ลงแรง
1
ASO
ทำครั้งเดียว ได้ผลทุกวัน — เปลี่ยนชื่อแอปไปชู "สแกนสลิป"
ซึ่งเป็นคำที่ชนะได้ แทน "บันทึกรายรับรายจ่าย" ที่แพ้ 10 เจ้า
2
TikTok
ช่องเดียวที่คลิปเดียวเปลี่ยนทั้งไตรมาสได้
วันละ 1 คลิป 6 วัน/สัปดาห์ = 78 คลิป หมุน 4 สูตร
3
แนะนำเพื่อน
ต้นทุนจริงไม่ถึง 2 บาท/คน เทียบค่า install จากแอด 20–60 บาท
ให้ Pro ฟรี 1 เดือนทั้งสองฝ่าย ผ่าน RevenueCat ไม่เสียค่าธรรมเนียม
4
Facebook + Pantip
เจาะกลุ่มแม่ค้าและฟรีแลนซ์โดยตรง
กติกาเหล็ก: ตอบคำถามคนอื่น 10 ครั้ง ก่อนพูดถึงแอป 1 ครั้ง
5
เว็บ + SEO
ผลช้าแต่มาร์จิ้นดีที่สุด — บทความไทย 8–10 ชิ้น
แจกไฟล์ Excel งบประมาณฟรีเพื่อเก็บอีเมล
6
ทดสอบ 2 ประเทศ
สิงคโปร์ใช้ listing อังกฤษเดิมได้เลย · เวียดนามต้องแปลทั้งชุด
ทำต่อเมื่องานฝั่งไทยนิ่งแล้วเท่านั้น
Notes: ถ้ามีเวลาเขียนโค้ดเพิ่มได้แค่อย่างเดียว ให้เลือกระบบแนะนำเพื่อน

## Slide 9
แผน 90 วัน
ปลดล็อกก่อน เปิดเงียบ แล้วค่อยเร่ง
ห้ามยิงตรงเข้า production — ขึ้น open testing ทดสอบให้ผ่านก่อนเสมอ
ระยะ 0 · ปลดล็อก
18 ส.ค. – 15 ก.ย.
ลบบัญชีในแอป + หน้าเว็บ
RevenueCat คีย์จริง + service account
สร้าง base plan ราคาใหม่ 10 ประเทศ
build vc17 → ทดสอบซื้อจริง
ระยะ 1 · เปิดเงียบ
16 – 30 ก.ย.
promote production rollout 20%
ขยาย 100% + 10 ประเทศ
เก็บให้ได้ 20 รีวิวก่อน 1 ต.ค.
สร้าง offer ไว้ แต่ยังไม่เปิด
ระยะ 2 · เปิดโปร
1 – 31 ต.ค.
เปิด offer 2 ตัว + แบนเนอร์นับถอยหลัง
TikTok วันละคลิป
จุดตรวจ 15 ต.ค. ดู conversion
ระยะ 3 · เก็บผู้ใช้
1 – 30 พ.ย.
push เตือนบันทึกรายจ่าย
ระบบแนะนำเพื่อน
เป้า 50 รีวิว 4.5 ดาว
ระยะ 4 · เร่งปิด
1 – 31 ธ.ค.
สื่อสาร "เดือนสุดท้าย"
ผูกกับปีใหม่ = เริ่มจดใหม่
31 ธ.ค. ปิด offer ด้วยมือ
เตือน 2 ชั้น
30 ก.ย. 09:00 → เปิด offer ทั้ง 2 ตัว · 31 ธ.ค. 20:00 → ปิด offer ทั้ง 2 ตัว + ปิดแบนเนอร์ในแอป ตั้งปฏิทินเดี๋ยวนี้ Play ไม่ปิดให้เอง
Notes: ถ้าระยะ 0 ไม่จบภายใน 15 ก.ย. ให้ใช้แผนสำรอง เลื่อนโปรเป็น 1 พ.ย. – 31 ม.ค.

## Slide 10
ตัวเลข
ด้วยงบ 0 บาท ของที่ได้จริงคือข้อมูล ไม่ใช่เงิน
กรวย: ติดตั้ง → เปิดใช้จริง 45% → คงอยู่ D7 35% → เห็น paywall 70% → ซื้อ 4% · ส่วนผสม: รายปี 55% รายเดือน 30% Lifetime 15%
Chart: ผู้จ่ายเงินที่คาดได้ในไตรมาส 4
| แย่ 1,200 ติดตั้ง | ฐาน 3,500 ติดตั้ง | ดี 12,000 ติดตั้ง
ผู้จ่ายเงิน (คน) | 5 | 15 | 53
รายได้สุทธิ ≈ ฿3,200 / ฿9,400 / ฿32,100 ตามลำดับ
ตัวชี้วัดที่ควรตั้งเป้าจริง
เรตติ้ง Play
ตัวคูณของทุกช่องทาง ต่ำกว่า 4.0 คือ ASO ตาย
4.5 · รีวิว 50+
Activation 24 ชม.
ถ้าต่ำ ปัญหาอยู่ที่ onboarding ไม่ใช่การตลาด
45%
D7 retention
ต่ำกว่า 20% ห้ามยิงแอดเด็ดขาด
35%
Paywall → ซื้อ
ต่ำกว่า 2% ให้แก้ข้อความ ไม่ใช่ลดราคาเพิ่ม
4%
เลือกแผน 12 เดือน
วัดว่าโปร 40% ได้ผลตามตั้งใจไหม
55% ของผู้ซื้อ
Notes: พอรู้ตัวเลขกรวยจริง ถึงจะคำนวณได้ว่ายอมจ่ายค่า install เท่าไรใน Q1

## Slide 11
ต้องตัดสินใจ
สามเรื่องที่รอคำตอบ
ทุกข้อต้องเคาะภายในสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อให้ทันเปิด 1 ตุลาคม
A
เปลี่ยนราคารายปีจาก ฿990 เป็น ฿1,188 ไหม
ถ้าเปลี่ยน — Play แสดง "ลด 40%" ได้จริง และมีที่ว่างให้ลดราคาโดยไม่ขาดทุน
ถ้าไม่เปลี่ยน — ลด 40% จะเหลือ ฿594/ปี ซึ่งถูกจนดูไม่น่าเชื่อถือ และปีที่ 2 เด้ง +67%
หน้าต่างนี้ปิดทันทีที่มีสมาชิกคนแรก
B
ปีที่ 2 ให้ผู้ซื้อโปรจ่ายเท่าไร
ปล่อยเด้งกลับ ฿1,188 (+67%) = รายได้สูงสุด แต่ churn สูงและเสี่ยงรีวิว 1 ดาว
แนะนำ: ส่งข้อเสนอต่ออายุ ฿990 ก่อนครบรอบ 30 วัน — ต้องมีคนกดทำจริงตอน ต.ค. 2027
C
ปรับ free tier ก่อนเปิดโปรไหม
ปรับ = สแกนสลิปกลายเป็นเหตุผลที่ต้องจ่าย และเลิกกั้นการสร้างนิสัย
ไม่ปรับ = โปรโมชันจะวิ่งบนกรวยที่รั่วอยู่ วัดผลไม่ได้ว่าราคาหรือโปรดักเป็นปัญหา
เอกสารประกอบ: 01 กลยุทธ์ + แผน 90 วัน · 02 สเปกงานเทคนิค · 03 ก๊อปปี้การตลาดพร้อมใช้
Notes: ข้อ A มีเส้นตายจริง — ทำได้เฉพาะก่อนมีสมาชิกคนแรก